## Slide 1: 中間発表
３班

## Slide 2: システムの概要
ユーザーはスマホでLINEbotを用いてエアコンの一時間単位の温度設定ができる
17：00に26℃
3：00に28℃
17：00になると26℃で稼働
3：00になると28℃に変更

## Slide 3: 要求仕様
・ユーザーはLINEbotを用いて、エアコンを制御できる
・１時間単位で温度が設定できる
・設定したスケジュールはLINEのトーク履歴から確認できる

## Slide 4: 想定する利用者
・家の外からエアコンの操作をしたい人
・睡眠環境にこだわりたい人
・日々のエアコンの温度設定がめんどくさい人

## Slide 5: 設計

## Slide 6: システム処理の流れ
時間と温度の指示
時間と温度の情報
Date()
日時の取得
Remo
温度変更の指示
温度変更の指示

## Slide 7: 必要なモジュール
・LINE Message APIのデータ送受信プログラム
・スプレッドシートの設定内容の入出力プログラム
・時間管理プログラム（現在時刻と設定時刻の照合する）
・エアコンの温度変更プログラム

## Slide 8: プロジェクト計画

## Slide 9
 | 担当 | 4/23 4限 | 4/30 3限 | 4/30 4限 | 5/7 3限 | 5/7 4限 | 5/14 3限 | 5/14 4限
要求仕様・設計のみなおし | 全員 |  |  |  |  |  |  | 
LINE Message APIのデータ送受信プログラム | シュコウナン |  |  |  |  |  |  | 
UI設計 | 茅切 優多朗 |  |  |  |  |  |  | 
スプレッドシートの設定内容の入出力プログラム | 山川 巧 |  |  |  |  |  |  | 
時間管理プログラム（現在時刻と設定時刻の照合する） | 早野 友喜 |  |  |  |  |  |  | 
エアコンの温度変更プログラム | 早野 友喜 |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 10
 | 担当 | 4/23 4限 | 4/30 3限 | 4/30 4限 | 5/7 3限 | 5/7 4限 | 5/14 3限 | 5/14 4限
LINE Message APIのデータ送受信テスト | シュコウナン |  |  |  |  |  |  | 
スプレッドシートの設定内容の入出力テスト | 山川 巧 |  |  |  |  |  |  | 
時間管理プログラムテスト | 早野 友喜 |  |  |  |  |  |  | 
エアコンの温度変更テスト | 早野 友喜 |  |  |  |  |  |  | 
システムテスト | シュコウナン 早野 友喜 山川 巧 |  |  |  |  |  |  | 
成果発表資料作成 | 茅切 優多朗 |  |  |  |  |  |  |