## Slide 1: 成果発表
３班

## Slide 2: システムの概要
ユーザーはスマホでLINEbotを用いて自分の決めた時間にエアコンの温度を設定できる
17：00に26℃
3：00に28℃
17：00になると26℃で稼働
3：00になると28℃に変更

## Slide 3: 機能
・LINEbotに時間と温度を入力することで、エアコンの温度変更の予約が可能
・自分が決めた時間に温度が設定できる
・設定したスケジュールはLINEのトーク履歴から確認できる

## Slide 4: 想定する利用者
・家の外からエアコンの操作をしたい人
・睡眠環境にこだわりたい人
・日々のエアコンの温度設定がめんどくさい人

## Slide 5: デモンストレーション

## Slide 6: 使用するスプレッドシート

## Slide 7: LINEbotとのやりとり
https://drive.google.com/file/d/1m0L8Q1CRZANIiC8dah5CU9k6mXYqDSEd/view?usp=sharing

## Slide 8: 実際に動作してる動画
https://drive.google.com/file/d/1jehzboLo2pPeRyHv2moMgICPrF7-jm52/view?usp=sharing

## Slide 9: 設計

## Slide 10: 必要なモジュール
・LINEbotのUIから入力された内容を読み取り、返信やデータの 受け渡しを行うプログラム
・スプレッドシートに書き込むためのプログラム
・今までに入力されたスケジュールを結合して渡すプログラム
・設定された時刻と現在時刻を照合するプログラム
・Remo３に働きかけエアコンを制御するプログラム

## Slide 11: システム処理の流れ
現在時刻を取得 （１分ごと）
シートに記入されている時刻と比較
温度の値を取得
変更する温度の値をエアコンに送る
シートの時刻 ==現在時刻
一回の処理が終了
TRUE
FALSE
LINEからデータを受け取る
データが時刻 または温度か？
データが文字列 ”確定”か？
FALSE
TRUE
時刻と温度の 両方が入力済みか？
TRUE
確定スケジュール用シートに記入
TRUE
一回の処理が終了
暫定スケジュール用シートに記入
FALSE
FALSE
データが文字列 ”リセット”か？
TRUE
両方のスプレッドシートを初期化
FALSE

## Slide 12: 開発計画

## Slide 13: 開発体制
早野
スプレッドシートの時間管理プログラムや温度変更プログラム
シュ
LINEbotからの情報を翻訳する
山川
LINEbotからの情報をスプレッドシートに書き込む
茅切
LINEbotのUI作成

## Slide 14
タスク | 担当 | ４/２３ ４限 | ４/３０ ３限 | ４/３０ ４限 | ５/７ ３限 | ５/７ ４限 | ５/１４ ３限 | ５/１４ ４限
要求仕様・設計の見直し | 全員 |  |  |  |  |  |  | 
UI設計 | 茅切 |  |  |  |  |  |  | 
スプレッドシートへの入出力プログラム | 山川 |  |  |  |  |  |  | 
時間管理プログラム | 早野 |  |  |  |  |  |  | 
エアコンの温度変更プログラム | 早野 |  |  |  |  |  |  | 
LINEbotへの返信プログラム | シュ |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 15
タスク | 担当 | ４/３０ ３限 | ４/３０ ４限 | ５/７ ３限 | ５/７ ４限 | ５/１４ ３限 | ５/１４ ４限 | ５/２１ まで
スプレッドシートへの入出力テスト | 山川 |  |  |  |  |  |  | 
時間管理プログラムのテスト | 早野 |  |  |  |  |  |  | 
エアコンの温度変更プログラムのテスト | 早野 |  |  |  |  |  |  | 
LINEbotの返信テスト | シュ |  |  |  |  |  |  | 
実際の動作テスト | 早野 |  |  |  |  |  |  | 
成果発表作成 | 茅切 |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 16: 感想・展望

## Slide 17
・複数のユーザーを想定した実装ができなかった点
・エアコンの停止や暖房などのモード切り替えに対応できなかった点
・作業分担と報連相の難しさを痛感した。
・各関数を連結する際に様々なトラブルが起こり、対処に苦労した。
・どういった形式でデータが送受信されるのかを少し理解することができた。
展望
感想